國立臺灣大學行政e化工作小組第71次會議紀錄

開會時間：民國98年11月4日(星期三)下午2時

開會地點：第2會議室

主    席：廖咸浩主任秘書

出    席：陳麗如秘書、張義方先生、徐炳義專門委員、張麗珍組長、史娟娟股長、鍾碧玉小姐、李承達先生、郭美玲編審、黃韻如專門委員、程婉青組長、胡攸紅組長、羅世堅先生、張瑞益組長、陳啟煌副組長、邱淑美副組長、傅潔瑩小姐、邱舜稜小姐、徐瑋璐小姐、陳明芬專門委員、蘇進財先生

記錄：蔡玉玲

壹、確認上次會議紀錄：確認通過。

貳、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），

請討論。

決  議：

一、貴重儀器共同使用管理系統已完成，配合業務單位修改及持續作測試，延至98年11月底確認後上線。

二、「校友網站資訊平台」捐贈系統第1階段預計於98年11月15日完成，第2階段接續規劃更詳細之功能與服務以及後台管理，俟擬定方向後提出甘特圖。

三、請各單位檢視業務e化是否有尚待加強之處，提出相關需求，使本校e化更為周延。

案由二：為新增約聘僱及臨時人員教育訓練時數功能，請協助開發活動報名系統第3階段，請討論。

決  議：請計資中心協助開發。

參、臨時動議

一、未來各單位與計資中心之相關討論，請作成書面紀錄，將系統延後完成之原因明確呈現，本工作小組會議亦請加註系統延後之原因，便於嗣後重新檢閱。

二、請人事室與計資中心規劃對於業務單位e化之教育訓練，例如有關需求書撰寫及規格書閱讀等課程，以提升e化工作之效率。

肆、散會(下午2時45分）