國立臺灣大學行政e化工作小組第26次會議紀錄

開會時間：民國96年2月7日(星期三)中午12時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、洪泰雄主任、周李義組長、周漢東秘書、竇松林主任、林彥慧小姐、徐炳義組長、張麗珍組長、葉明源組長、史娟娟股長、陳源誠先生、劉中鍵專門委員、李承達先生、宋志華小姐、

江元秋主任、黃韻如專門委員、程婉青組長、胡攸紅組長、

劉欣棠組長、呂學一組長、陳啟煌副組長、劉建宏先生、

邱淑美小姐、許凱平先生、勾淑華秘書、呂明芳小姐、

陳玲娜小姐、黃啟彰先生

記錄：蔡玉玲

壹、確認上次會議紀錄：修正第24次會議案由一決議一內容為：「臺大人學習檔」專案為配合5年5百億「菁英學程」，建置時程提前於96年8月底完成，請計資中心與學務處調整時程；至「體育場地預約系統」專案之建置時程，請計資中心協助，預計於96學年度第1學期末上線。

貳、報告事項

卡證e化工作小組報告：

一、本小組已於96年1月31日辦理全校說明會，除宣導本案即將進入實質招商及建置作業外，亦藉此徵詢各單位有無配合上之困難。

二、與臺北智慧卡公司持續協調有關製卡價格及卡片掛失網站之建置時程，該公司則表達積極爭取承製本校卡證之意，如後續製卡價格雙方能獲得共識，將區分購卡及門禁卡務系統二大部分，分別辦理採購作業，並配合新生入學時程，以8月底前完成全案建置為目標。

參、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），

請討論。

決  議：

一、有關各單位自聘約聘僱人員之管理，請計資中心利用現有作業系統納入管理，並於96年3月底前行文各單位公告周知。

二、人事室整合專案，「約聘僱系統」因新制度暫緩實施暫停系統修改作業；「健保系統」因舊系統之資料庫眾多導致資料轉換及連結困難，原時程延至96年2月底完成；「生活津貼系統」已於96年2月完成。人事系統整合第2期，「任免遷調子系統新增功能」及「公保系統」之開發時程亦將配合往後延期1個月(各為96年3月及96年4至7月)；「工作管理費系統」調整為96年2至3月。

三、電子憑證推動時程延後至96年9月完成。

四、學位服借還系統加強功能預計半年完成，暫訂為96年3至8月(詳細時程尚未確定)

案由二：為健全本校建教合作計畫及研究助理資料，研究發展委員會擬新增及修改相關電腦系統資料庫(附件2) ，提請討論。

說  明：

一、研發會研究計畫業務組因建教合作計畫數量不斷擴增，各單位聘僱之研究助理人數亦持續增加，原「臺大研究計畫管理系統」功能已不敷使用，惟有建立完整資料庫，才能配合悠遊卡作業之開辦。

二、前為減輕計資中心人力負擔，該組以管理費聘任一位研究生助理長期協助，故請考量該組迫切之需要優先協助聘僱系統之修改。

決  議：請計資中心評估以原工讀生人力進行本案所需之時間，至有關計資中心新增人力案，請主秘、陳主任及呂組長盡力進行協調。

肆、臨時動議：無。

伍、散會(下午3時35分)