國立臺灣大學行政e化工作小組第22次會議紀錄

開會時間：民國95年11月15日(星期三)下午2時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、周李義組長、周漢東秘書、竇松林主任、林彥慧小姐、

徐炳義秘書、張麗珍組長、葉明源編審、史娟娟股長、陳源誠先生、

劉中鍵專門委員、李承達先生、郭美玲編審、江元秋主任、

黃韻如專委、程婉青組長、劉欣棠組長、呂學一組長、陳啟煌副組長、劉建宏先生、勾淑華秘書（張艾代）、呂明芳小姐、賈咏如助教

記錄：楊淑蓉

- 確認上次會議紀錄：

有關規劃自96年1月起以自然人憑證登入簽退到系統乙節，依計資中心建議俟憑證環境建置完成後再推廣使用。修正討論事項案由二決議1：「請人事室安排大安戶政事務所至本校協助辦理自然人憑證，並函知本校教職員工相關配合作業，各人事單位應於96年3月底完成自然人憑證校內認證授權作業，本校96年4月至7月試行以自然人憑證登入簽到退系統，及建置、測試電子表單；96年8月全校正式使用自然人憑證登入簽到退系統及電子表單。」

貳、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），

請討論。

決  議：

一、為進行第3階段專案，計資中心評估需增加4名人力，其中2名負責電

子簽章專案，1名負責人事資訊管理系統（人事2.0系統），1名負責卡

務客服及卡證e化系統；請計資中心儘速提出該4名人力需求之專才條

件報校，俾利第3階段專案如期進行。

二、為規劃本校職員及約聘僱人員線上簽到退作業，自96年4月份起試以「自然人憑證」及「人員編號」二種方式作為入口身分認證；並於96年8月1日起全面改用「自然人憑證」認證；教職員出國請假系統之登入方式，亦配合於96年8月1日起改與出勤系統使用不同方式；故人事系統整合專案中之差勤系統、教職員出國請假系統時程均延長至96年7月。

三、為使專案名稱與系統內容更為符合，「網路報帳系統」更名為「帳務系統e化」，公文製作及線上調閱工作小組分為「公文檔號查詢系統」、「公文線上調閱系統」2專案推動。

四、第3階段專案增加「公文稽催系統」，於下次會議提出預計時程規畫。

五、校友動態追蹤系統由本校資工系協助增加系統功能乙節，經計資中心確

認系統可行，正式改置新版；並請校友連絡室定期更換校友動態追蹤系

統首頁圖片。

六、囿於計資中心人力未足，電子憑證推動小組修正時程為計資中心新聘人

力到位後6個月完成電子表單系統建置。

七、有關研究助理薪資報帳事宜，請研發會邀請總務處出納組、事務組及會計室共同研議於出納e化系統加入研究助理薪資系統之可行性及解決方案。

八、請臺大人學習檔工作小組於下次會議時提出預計時程規畫及甘特圖。

案由二：學務處導生綜合資料查詢系統開放權限案，提請討論。

說  明：

一、為便利各系所導師業務承辦人員協助導師業務，及因應各種緊急應變情況所需資訊，學務處生活輔導組簽請行政e化工作小組授權予導生綜合資料查詢系統負責人，適度開放權限予導師業務承辦人員，以提高行政效率。

二、生輔組業於本（95）年10月12日發放「導生綜合資料查詢系統系所承辦人員帳號需求調查表」予全校各系所，計回收72份有效問卷，各系所承辦人員對於學生資訊之類別以歷年成績、家庭狀況（家庭成員、職業..等）、獎學金、身心狀況普查（疾病）、研究生助學金等欄位需求較高，需求原因則以輔助導師查詢為主，統計資料如附件2。

決  議：

一、請學務處開放第2組帳號予各系所，供系主任（所長）指定導生業務承辦人協助查詢部分欄位資料，申請帳號表格請至學務處網頁Download下載「導生綜合資料查詢系統申請表」。

二、各系所如需資料紙本，請向各資料來源處索取紙本資料，導生綜合資料查訊系統不提供下載及列印功能。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午5時5分。