國立臺灣大學行政e化工作小組第21次會議紀錄

開會時間：民國95年10月25日(星期三)下午2時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、周李義組長、竇松林主任、林彥慧小姐、張麗珍組長、

彭國棟組長（葉明源代）、葉明源編審、史娟娟股長、陳源誠先生、

劉中鍵專門委員、許嘉琳組長、李承達先生、江元秋主任、

黃韻如專門委員、程婉青組長、胡攸紅組長、陳信希主任、呂學一組長、陳啟煌副組長、劉建宏先生、呂明芳小姐

記錄：楊淑蓉

壹、確認上次會議紀錄：確認通過。

貳、報告事項：本校行政e化2.0案簡報（附件1）

參、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件2），

請討論。

決  議：

一、請人事資料查詢系統自96年1月開始寄發電子賀卡予本校教職員工；有關該系統使用者範圍，請人事室規劃。

二、人事系統整合工作小組之整合約聘僱系統，為配合新訂之「專案計畫工作人員聘僱作業要點」延至本年12月底前完成，其他系統時程不變。

三、囿於公文製作相關法令尚未明確，公文製作及線上調閱小組擬先行推動公文線上調閱系統及線上公文檔號查詢系統。

四、第3階段9項專案已提出初步工作內容規劃，請於下次會議時提出預計時程規畫；並請各工作小組掌握時效繼續推動。

案由二：全額補助本校教職員工申請自然人憑證案，提請討論。

說  明：為鼓勵教職員工申請自然人憑證，電子憑證推動小組建議，由校方進行全額補助。

建  議：自95年12月起5年內全額補助現職專任教職員工（含研究助理、約聘僱人員）申請費用乙次，經費初估為新臺幣1,430,000元；96學年度起新到職人員，應自備自然人憑證。

決  議：由秘書室簽案陳請校長  同意，奉核後開始推動本案：

1、請人事室安排大安戶政事務所至本校協助辦理自然人憑證，並函知本校教職員工相關配合作業，及本校職員及約聘僱人員自96年1月起使用自然人憑證簽到退等事宜。

2、請各單位編列預算辦理讀卡機採購作業，並於本年12月底前完成採購、測試完成。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午5時10分。