國立臺灣大學行政e化工作小組第16次會議紀錄

開會時間：民國95年6月21日(星期三)下午3時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、許峰治秘書（請假）、洪泰雄主任（另有會議）、

周李義組長、周漢東秘書、竇松林主任（請假）、林彥慧小姐、

徐炳義秘書、張麗珍組長、彭國棟組長（葉明源代）、葉明源編審、

劉中鍵專委、許嘉琳組長、李承達先生、郭美玲編審、江元秋主任、

程婉青組長、謝淑芬組長、胡攸紅專員（請假）、陳美燕秘書、

劉欣棠組長、賴飛羆主任（陳啟煌代）、陳啟煌組長、劉建宏先生、

勾淑華秘書、呂明芳小姐（請假）、賈咏如助教（請假）、陳玲娜助教（請假）、楊淑蓉小姐

記錄：楊淑蓉

壹、確認上次會議紀錄：確認通過。

貳、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），

請討論。

決  議：

一、排定本工作小組至行政會議提出專案說明及實地示範系統操作時程如下：

（一）95年6月27日（星期二）--學生資訊服務網工作小組。

（二）95年7月11日（星期二）--公文追蹤工作小組、線上簽到退系統工作小組。

（三）95年7月18日（星期二）--教職員網路報到工作小組。

二、學生離校手續網路化系統已於95.06.06正式上線，請該專案小組於

本屆畢業生離校作業完成後進行工作檢討。

三、請人事資料查詢系統工作小組增加系統功能，於教師生日時自動寄送電子賀卡。

四、請臺大首頁改版工作小組找不同身分別使用者5-10位，分別檢視網頁是否符合需求。

五、學生資訊服務網英文版部分已洽妥翻譯公司協助網頁英文翻譯，其他單位網頁英文版如需翻譯公司協助，可與國際學術交流中心洽談。

六、請計資中心構思本校線上簽到退系統結合自然人憑證之機制，於本年7月底成立專案小組推動。

七、下次會議討論有關校務系統相關人事資料案（臺大人）。

參、臨時動議：無。

肆、散會：下午5時45分。